Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.01.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho finito di scrivere gli elementi su cui mi devo concentrare in questo progetto. Insederendo anche su quali punti tecnici specifici valutati devo concentrarmi in quale attività ed il tempo che stimo di metterci.  - analisi iniziale 16h  - analisi componenti da comprare 4h  - telecomando  - connessione arduino raspberry (241) 50h  - studio dell'arte  - implementazione  - mettere tutto assieme 20h  - java  - interfaccia wifi - dhcp (dns)  - sistemare gli arrori  - front-end migliorare - 16h (153, 240, 148, 193, 254)  - controlli input  - gestione navigazione  - pop-up  - back-end (punto 240) 16h  - cambio frequenza  - utente cambia i suoi dati  - microfono - 4h  - commenti (232) - 10h  - consegna finale 4h  - documentazione  Dopo di che ho installato una macchina virtuale Windows 10 su VMWare Fusion, su cui ho installato Microsoft Project Gantt, il quale mi serve per fare la pianificazione del progetto. Dopo di che ho avuto l’incontro di discussione con il mio formatore, per quanto riguarda il progetto del primo semestre.  Dopo l’incontro con il formatore ho iniziato a preparare il diagramma di gantt.    Il quale si compone della documentazione che verrà fatta durante l’intero progetto e delle fasi che si suseguiranno, l’analisi, la progettazione, l’implementazione i test ed infine la consegna. Si notano 2 fasce grigie (cioè giorni non lavorativi), che sono rispettivamente le vacanze di carnevale e la gita di 4°. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima lezione dovro fare l’analisi dei requisiti. |