Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 06.03.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho configurato i raspberry per gli schermi della segreteria:  con la seguente configurazione:  [Dekstop Entry]  Type=Application  Name=StartVLC  Comment=StartVLC  NoDisplay=false  Exec=/usr/bin/vlc --fullscreen /home/pi/Desktop/video.mp4  NotShowIn=GNOME;KDE;XFCE;  Trovata sul seguente link:  <https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=193860> |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono avanti con la pianificazione ho quasi finito le attivita 13 e 14. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire le attivita 13 e 14. |